2

ДОГОВОР ПОДРЯДА №143
г. Рязань                                                                                                                                     «19» сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами, материалами и техническими средствами Заказчика РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТА ТИПА «МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА», РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика, технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.
1.2 Техническая документация предоставляется Заказчиком. Смета составляется Подрядчиком.
1.3 Техническая документация и Смета должны быть согласованы Сторонами не позднее трех дней со дня подписания Договора.
1.4 Согласование технической документации и Сметы оформляется Актом №2.
1.5 Техническая документация, Смета, Акт №2 являются неотъемлемой частью Договора.
1.6 Неотъемлемой частью Договора будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как приложения к Договору.
2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1 Срок начала строительных (монтажных) работ с «19» сентября 2023 г.
2.2 Завершение строительных (монтажных) работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в срок до «29» сентября 2023 г. 
2.3 Работа считается выполненной Подрядчиком после подписания Акта приема-передачи выполненных работ Сторонами договора.
3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
3.1 Стоимость работ и материалов устанавливается Сметой, являющейся неотъемлемой частью Договора. 
3.2 Общая стоимость работ и материалов составляет 
3.3 Цена, указанная в разделе 3 п.п.3.2 Договора, является твердой и подлежит пересмотру только в случае существенного возрастания стоимости материалов (если по условиям Договора они приобретаются Подрядчиком на средства Заказчика), а также оказываемых Подрядчику третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора. Также, если Заказчик по своей инициативе вносит изменения в процесс строительства (ремонта, отделки), влекущие за собой увеличение объема работ, указанных в Смете, цена также подлежит пересмотру. При отказе Заказчика выполнить требование Подрядчика об увеличении твердой цены Договора при наступлении обстоятельств, указанных выше, Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в соответствии со ст.451 ГК РФ.
3.4 Изменение цены Договора согласовывается Подрядчиком и Заказчиком дополнительным Соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.
3.5 В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законами, иными правовыми актами и Договором, Заказчик оплачивает объем выполненных работ Подрядчику.
3.6 Объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в Акте приема-передачи выполненных работ, подписанном Сторонами Договора.
3.7 При отказе Заказчика от подписания Акта приема-передачи выполненных работ, в нем делается об этом отметка и Акт подписывается Подрядчиком.
4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОТДЕЛКИ, РЕМОНТА) 
МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКУ, УКАЗАННЫЕ В СМЕТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОДРЯДЧИК, АРМАТУРУ И ВЯЗАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК.

4.1 Все поставляемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.2 Сторона, предоставившая строительные (отделочные) материалы, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
5.1 Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в разделе 1 п.п.1.1 с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
5.2 Подрядчик также обязан:
- сдать объект (либо работы, указанные в Договоре) Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
- своевременно устранить все недостатки либо дефекты выполненных работ, указанных в Договоре, если данные недостатки проявятся в течение гарантийного срока эксплуатации.
- обеспечить содержание и уборку строительной площадки (либо территорию объекта, где непосредственно проводит работы, указанные в Договоре).
5.3 Подрядчик также обязан известить (письменно, либо посредством факсимильной или телефонной связи) Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком строительных (отделочных) материалов либо технической документации;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки, указанные Договором.
5.4 Подрядчик имеет право:
- выполнять работы, указанные в Договоре, досрочно;
- привлекать третьих лиц для выполнения работ, указанных в Договоре;
- отказаться от выполнения своих обязательств, указанных в Договоре в случае, если Заказчик нарушил, либо нарушает условия Договора;
- если результат работы не достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплату   фактически выполненной им работы согласно цене, указанной в Договоре (на основании ст.713 ГК РФ).
- удержать результат работ, а также остатки неиспользованных материалов и другое имущество Заказчика, которое находится у Подрядчика, если Заказчик не уплатил установленной цены работ или иной суммы, причитающейся Подрядчику в связи с выполнением Договора до уплаты Заказчиком соответствующих сумм (согласно ст.ст. 359, 360 ГК РФ);
- потребовать возмещение убытков за ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора;
- в случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены соразмерно выполненной части работы.
6.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
6.1 Заказчик обязан в 3-хдневный срок со дня подписания Договора передать Подрядчику на период строительства объекта строительную площадку (либо объект), пригодную (пригодный) для производства работ.
6.2 Техническую документацию в полном объеме либо в объеме, необходимом для начала производства работ Заказчик передает Подрядчику в 3-хдневный срок с даты подписания Договора.
6.3 В случае, если Подрядчику будет необходимо использовать прилегающую к строительной площадке (к объекту) территорию в целях складирования излишнего грунта (либо другого материала), строительного мусора, все необходимые разрешения для использования прилегающей территории должен получить Заказчик.
6.4 Заказчик обязан в установленные Договором сроки оплачивать выполнение работ Подрядчиком.
6.5 Заказчик обязан заблаговременно предоставить материалы Подрядчику с соблюдением условий разделе 1 п.п.1.2 Договора (в случае, если материалы предоставляет Заказчик).
6.6 Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении указанных Договором работ. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесением сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в разделе 3 п.п.3.2 цены Договора.
6.7 В течение 3х (трех) дней после получения от Подрядчика (посредством телефонной, факсимильной либо иной связи) извещения об окончании работ, осмотреть, принять результат работы, подписать Акт приема-передачи выполненных работ, а при обнаружении недостатков в выполненных работах немедленно сообщить об этом Подрядчику.
6.8 Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск повреждения результата работ, которые произошли не по вине Подрядчика.
6.9 В случае принятия решения о приостановлении строительных (отделочных) работ, либо отказа от дальнейших услуг Подрядчика, принять незавершенный объект под свою охрану и оплатить в полном объеме работы, выполненные Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления об этом решении Подрядчика в письменном виде, а так же возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
6.10 Заказчик имеет право:
- при приемке работы, обнаружив в ней недостатки, ссылаться на эти недостатки в случаях, если в Акте приема-передачи работ не были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 
- проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика и согласовав время проверки с Подрядчиком;
- предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока;
- требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику производственных затрат;
- отказаться от исполнения Договора до сдачи ему работы Подрядчиком, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления в письменном виде об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения Договора.
7.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1 Оплата производится следующими этапами:
7.1.1. 
сторонами подписывается Акт приема-передачи выполненных работ.

7.2 В случае изменения объемов работ (уменьшение или увеличение), сметная стоимость соответственно пересчитывается.
7.3. Если Заказчик нарушает установленный Договором порядок расчетов, то Подрядчик вправе приостановить выполнение дальнейших работ либо полностью отказаться в одностороннем порядке от их исполнения и расторгнуть Договор, уведомив об этом Заказчика в письменном виде в течение 14 календарных дней с момента принятия данного решения.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
8.1 Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком и принятые по Акту приема-передачи Заказчиком работы устанавливается пять лет с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ.
8.2 Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных работах, обнаруженные Заказчиком в пределах гарантийного срока, если данные недостатки не связаны с неправильной эксплуатацией объекта самим Заказчиком, либо данные недостатки не произошли вследствие ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.3 Подрядчик не несет ответственность за ущерб, причиненный на объекте Заказчика третьими лицами, осуществляющими доставку материалов, разгрузку, погрузку, выкорчевывание деревьев и прочие аналогичные работы (повреждение линии электропередач, водопровода, колодцев, газовых коммуникаций и т.д.). 
8.4 В случае повреждения каких-либо коммуникаций на участке или в пределах участка, либо самого объекта строительства третьими лицами, Заказчиком составляется Акт о нанесении ущерба, дело передается в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. 
9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами, а также путем направления в письменном виде претензий и уведомлений в адрес одной из Сторон.
9.2 Если споры не будут разрешены путем переговоров и переписки, они разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде г. Рязани.
10.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
10.2 Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту (либо строительным работам) нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки выполнения работ, порядок производства и стоимость работ путем составления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, которое будет являться неотъемлемой частью Договора, либо произвести процедуру расторжения Договора в соответствии с его условиями и с условиями действующего законодательства.
10.3 Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств Сторон по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон.
11.2 Настоящий договор составлен на 6 страницах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны.
11.3. Смета составлена на 1 странице в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
11.3 Все указанные в Договоре приложения (Акты, Графики) являются неотъемлемой частью Договора.
12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	
		

	
	






____________ /./                                                                          ________________/./       

____________ /                                                                                ______________/./
